# Rapport d'Avancement de Février

Projet : Modernisation du Help Center Étudiant

# 1. État d'avancement et Réalisations

À ce stade du projet, nous avons finalisé la mise en place technique du Proof of Concept (POC) initial. L'objectif de cette première phase était d'établir une première version de cette IA pour traiter la documentation existante et faire en sorte de pouvoir converser avec elle.

Les éléments suivants ont été déployés et sont fonctionnels :

Ingestion des Données : Un script a été développé pour extraire et formater le contenu des fichiers Excel (Questions/Réponses, Tutoriels, Vidéos).

Moteur de Recherche Vectoriel : Nous avons intégré une base de données vectorielle (ChromaDB) associée à un modèle de sentence-transformers. Cela permet de faire des recherches par ressemblance sémantique plutôt que par mots-clés stricts.

Logique de Re-ranking : Le système privilégie automatiquement les formats riches (tutoriels et vidéos) s'ils répondent au même besoin qu'une simple FAQ, améliorant ainsi la qualité de l'aide proposée.

Interface Graphique (V1) : Une application web basique a été mise en route pour permettre d’interagir avec cette première version de l’IA au travers d'une interface de  chat.

# 2. Limites Actuelles de la Solution

Bien que le système soit opérationnel et puisse trouver des informations pertinentes, il ne s'agit pas encore d'une véritable IA conversationnelle.

Actuellement, l'outil s'apparente davantage à un moteur de recherche sémantique avancé :

Absence de Génération de Texte : Le système se contente d'extraire la réponse textuelle exacte telle qu'elle est écrite dans le fichier Excel source. Il ne reformule pas la réponse pour s'adapter à la question spécifique de l'utilisateur.

Manque de Contexte Conversationnel : Contrairement à un véritable agent intelligent, l'outil ne garde pas en mémoire le fil d'une discussion s'étalant sur plusieurs messages.

Interaction Limitée : L'illusion de "discussion" n'est assurée que par l'interface graphique. Sur le plan purement logique, il s'agit d'une simple requête suivie d'un affichage de résultats (ou d'un formulaire de contact si le seuil de pertinence n'est pas atteint).

# 3. Prochaines Étapes

La fondation de recherche et de sélection de la documentation étant solide, le projet est prêt pour l'intégration de la brique d'Intelligence Artificielle générative.

Dès la réception de la licence IA, nous pourrons :

Intégrer le LLM (Large Language Model) : Le LLM lira les documents trouvés par le moteur vectoriel et rédigera une réponse naturelle à l'étudiant.

Gérer l'historique : Permettre à l'IA de comprendre les questions de suivi ("et comment je fais pour ça ensuite ?").

Mettre en place la boucle d'auto-apprentissage : Enregistrer finement les requêtes pour lesquelles l'IA a dû rediriger vers un agent humain, afin d'enrichir le jeu de données Excel.