# Rapport d'Avancement — Réunion de mars

Intégration de l'IA Conversationnelle au Help Center ESILV

Projet : Modernisation du Help Center Étudiant

# 1. Rappel du Contexte et de l'Objectif

Auparavant dans le projet nous avions mis en place un moteur de recherche sémantique solide reposant sur une base de données vectorielle (ChromaDB) alimentés par les fichiers Excel (FAQ, tutoriels, vidéos). Cependant notre modèle n’a aucune capacité de génération ou de conversation naturelle.

Nous voulons transformer cet outil en un véritable Agent Conversationnel Intelligent, en intégrant un LLM

# 2. Réalisations

## 2.1 — Intégration du LLM via l'API Google Gemini (RAG)

Plutôt que d'utiliser un modèle lourd installé localement (ce qui nécessite un GPU puissant), nous avons opté pour l'API gratuite de Google Gemini (modèle : gemini-1.5-flash). Ce choix garantit une solution gratuite.

Le mécanisme RAG (Retrieval-Augmented Generation) fonctionne en 3 temps :

Recherche : ChromaDB identifie les documents les plus proches sémantiquement de la question de l'étudiant.

Augmentation : Le texte de ces documents est injecté dans le "Prompt" envoyé au LLM, servant de base

Génération : Gemini reformule ces informations en une réponse lisible et à propos

Le "prompt" envoyé à Gemini lui donne une personnalité précise : il est défini comme l'Assistant du Help Center de l'ESILV, avec pour mission d'être naturel et conversationnel, tout en restant ancré sur la documentation interne.

## 2.2 — Gestion de l'Historique Conversationnel

L'IA a maintenant une "mémoire" de courte durée. Le frontend enregistre la conversation en cours et la transmet au backend à chaque nouveau message. Le prompt envoyé à Gemini contient systématiquement les 4 derniers échanges, ce qui lui permet de comprendre des questions de suivi telles que :

" Quelles sont les absences excusées pour les apprentis ? »→ « même si je suis malade ? »

## 2.3 — Boucle d'Auto-Apprentissage

Un mécanisme de journalisation automatique a été intégré. Lorsque le moteur vectoriel ne trouve pas de résultat assez pertinent (score de similarité au-delà du seuil configuré), deux actions se déclenchent automatiquement :

Redirection : L'étudiant est gentiment redirigé vers le formulaire de contact ou l'adresse email support.

Journalisation : La question et la date sont automatiquement enregistrées dans un fichier Excel dédié : data/unanswered_queries.xlsx.

# 3. Architecture Technique Actuelle

Frontend (Interface Web) : Vue.js (via CDN) + Tailwind CSS. L'historique de chat est géré côté client et envoyé dans chaque requête.

Backend (API) : FastAPI (Python). Gère le cycle de vie (démarrage du LLM et de ChromaDB), expose l'endpoint POST /chat.

Moteur de Recherche : ChromaDB avec embeddings HuggingFace. Re-ranking pour favoriser tutoriels et vidéos.

LLM : Google Gemini 1.5 Flash. Génère des réponses HTML naturelles en français.

Clé API : Gérée via un fichier .env , chargé au démarrage avec python-dotenv.

Auto-Apprentissage : data/unanswered_queries.xlsx mis à jour automatiquement lors de chaque fallback.

# 4. Perspectives et Prochaines Étapes

Le modèle reste limité dans la qualité de la conversation qu’il propose, il ne retient que message en mémoire.

De plus, si une question est mal posé, elle peut soit répondre à côté, soit  renvoyer vers le support alors qu’il est censé avoir la réponse